IT 프로젝트 개발 계획서(안)

LinkLogMate (LLM)

2026. 02. 10.

| 팀 명 | 팀 LLM |
| --- | --- |
| 팀장 성명 | 이건희 |
| 팀원 성명 | 이경훈 |
| 팀원 성명 | 강승태 |

1. 개  요

□ 개발배경 및 필요성

현대 소프트웨어 개발 환경에서 프로젝트 관리와 협업은 중요한 핵심 요소입니다. 특히 GitHub를 활용한 버전 관리와 협업이 보편화되면서, 개발자들의 코드 작업 내역을 체계적으로 관리하고 보고서로 자동 전환하는 시스템의 필요성이 대두되고 있습니다.

그러나 기존의 프로젝트 관리 도구들은 GitHub와의 연동이 부족하거나, 일일 업무 보고서 작성을 자동화하지 못하여 개발자들이 수작업으로 작업 내역을 정리해야 하는 비효율이 발생하고 있습니다. 또한 팀원들 간의 실시간 소통과 업무 진행 상황을 한눈에 파악하기 어려운 문제점도 존재합니다.

이에 저희는 GitHub 활동 내역을 기반으로 자동으로 일일 보고서를 생성하고, 프로젝트 멤버 간 실시간 협업을 지원하며, 이슈와 업무를 효율적으로 관리할 수 있는 통합 협업 플랫폼 ‘LinkLogMate’를 개발하고자 합니다.

□ 개발목표

본 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

• GitHub 연동을 통한 개발 활동 자동 추적 및 커밋 내역 기반 일일 보고서 및 최종 보고서 자동 생성

• 프로젝트별 Task 및 Issue 관리 시스템 구축으로 업무 효율성 향상

• 실시간 채팅과 알림 기능을 통한 팀원 간 원활한 커뮤니케이션 지원

• 프로젝트 진행률 및 멤버별 기여도 시각화를 통한 프로젝트 현황 파악 용이성 확보

□ 기존 서비스(플랫폼)에 관한 고찰

기존 프로젝트 관리 도구 분석

Jira, Trello, Asana 등의 기존 프로젝트 관리 도구들은 업무 추적과 협업 기능을 제공하지만, GitHub와의 통합이 제한적이며 커밋 내역을 자동으로 보고서화하는 기능이 부족합니다. 또한 개발자 중심의 직관적인 UI가 아닌 경우가 많아 학습 곡선이 높다는 단점이 있습니다.

차별화 포인트

• GitHub 완전 연동: 커밋, 브랜치, 이슈를 실시간으로 동기화하여 별도의 수동 입력 불필요

• 자동 보고서 생성: 설정한 시간에 GitHub 커밋 내역을 기반으로 일일 보고서 자동 생성

• 개발자 친화적 인터페이스: React 기반의 직관적이고 현대적인 UI/UX 제공

• 통합 커뮤니케이션: Task별, Issue별 채팅 기능과 알림 시스템으로 맥락 있는 소통 지원

□ 예상 산출물

• IT 프로젝트 개발 계획서

• 요구사항 정의서 및 기능 상세 명세서

• 화면 설계서(UI/UX Wireframe 및 Mockup)

• 데이터베이스 설계서(ER Diagram, 테이블 명세서)

• 시스템 아키텍처 설계서

• API 명세서

• LinkLogMate 웹 애플리케이션

• 최종 프로젝트 발표 자료

2. 주요 기능

| 주요 기능 명칭 | 주요 기능에 관한 상세 설명(명세) |
| --- | --- |
| 회원관리 | - 일반 회원가입 및 로그인: 이메일 유효성 검증 및 비밀번호 암호화 처리 - GitHub 소셜 로그인: GitHub OAuth 연동을 통한 간편 로그인 - 회원정보 수정: 프로필 사진, 이름, 이메일 등 개인정보 관리 - 회원 탈퇴: Soft Delete 방식으로 데이터 보존 - 보안 관리: Access/Refresh Token 기반의 토큰 재발급 및 유효성검증과 GitHub 저장소 정보 조회를 위한 토큰 암호화 관리 |
| 프로젝트 관리 | - 프로젝트 생성/수정/삭제: 프로젝트명, 설명, 기간, 상태 관리 - GitHub 저장소 연동: Repository URL, 기본 브랜치 설정 및 연결 상태 확인 - 대시보드: 프로젝트 전체 진행률, 최근 활동 내역, 기여도 자동 계산 및 시각화 해주는 통계 대시보드 - 멤버 관리: OWNER/ADMIN/MEMBER 권한별 역할 관리 - 멤버 초대: 프로젝트 참여 요청 및 승인 프로세스 - 즐겨찾기: 자주 사용하는 프로젝트 북마크 기능 |
| 업무(Task) 관리 | - Task 생성/수정/삭제: 제목, 내용, 마감일, 우선순위 설정 - 상태 관리: TODO, IN_PROGRESS, DONE 등 워크플로우 관리 - 담당자 할당: 여러 팀원에게 업무 분배 가능 - 체크리스트: 세부 작업 항목 관리 및 완료 체크 - 브랜치 연결: GitHub 브랜치와 Task 연동 - Task 채팅: Task별 전용 채팅방으로 맥락 있는 소통 - 활동 로그: Task의 모든 변경 이력 자동 기록 (JSON 메타데이터 저장) |
| 이슈(Issue) 관리 | - Issue 등록/수정/삭제: 버그, 개선사항 등 이슈 관리 - 상태 추적: UNASSIGNED, IN_PROGRESS, DONE 단계별 관리 - 우선순위 설정: 0~5단계 우선순위 지정 - GitHub 커밋 연동: Issue와 관련된 커밋 SHA, 메시지, URL 자동 연결 - 담당자 배정: 여러 팀원에게 Issue 할당 - Issue 채팅: 이슈별 토론 및 의견 공유 - 아카이브: 완료된 Issue 보관 기능 |
| 일일 보고서 (Daily Report) | - 자동 생성: 프로젝트별 설정한 시간에 GitHub 커밋 기반 보고서 자동 생성 - 커밋 통계: 일일 커밋 횟수 자동 집계 - 보고서 수정: 자동 생성된 보고서 내용 편집 가능 (원본/수정본 구분) - 요약 생성: 주요 작업 내용 요약본 제공 - 파일 첨부: 보고서 관련 파일 업로드 - 발행 관리: 보고서 공개/비공개 설정 |
| 최종 보고서 (Final Report) | - 보고서 작성: 프로젝트 완료 시 종합 보고서 작성 - 승인 워크플로우: DRAFT → MODIFYING → APPROVED 단계별 진행 - 협업 편집: 여러 멤버가 함께 작성 가능 - 버전 관리: 수정 이력 추적 (created_at, updated_at) |
| 알림 시스템 | - 실시간 알림: 프로젝트 초대, Task 할당, Issue 배정 등 주요 이벤트 알림을 SSE 방식을 활용해 실시간 알림 - 알림 유형: INVITE, TASK_ASSIGN, ISSUE_ASSIGN, MENTION 등 구분 - 읽음/안읽음 관리: 알림 확인 상태 추적 - URL 연결: 알림 클릭 시 관련 페이지로 직접 이동 - 알림 삭제: 불필요한 알림 제거 (Soft Delete) |
| 권한 관리 | - 역할 기반 접근 제어: OWNER, ADMIN, MEMBER별 권한 차등 부여 - OWNER: 프로젝트 삭제, 멤버 관리 전권 - ADMIN: Task/Issue 관리, 멤버 초대 권한 - MEMBER: 할당된 Task/Issue 조회 및 수정 |

3. 프로젝트 개발일정(안)

| 작업명 | 담당자 | 개발 일정 |  |  |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W |  |
| 1. 계획 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 목표정의 | 공통 |  |  |  |  |  | 01.09 ~ 01.11 |
| - 계획서 작성 | 공통 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 요구분석 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 사용자 요구 분석 | 공통 |  |  |  |  |  | 01.12 ~ 01.18 |
| - 요구사항 정의서 작성 | 공통 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| - DB 설계 | 공통 |  |  |  |  |  | 01.19 ~ 01.25 |
| - 화면 설계 | 공통 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 구현 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 기능의 구현 | 공통 |  |  |  |  |  | 01.26 ~ 02.01 |
| - 각 부분 기능 통합 | 공통 |  |  |  |  |  |  |
| 5. 테스트 및 피드백 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 통합 테스트 | 공통 |  |  |  |  |  | 02.02 ~ 02.09 |
| - 최종발표자료 작성 | 공통 |  |  |  |  |  |  |

4. 시스템 구조

| 구성요소 | 설 명 | 개발환경 및 구현방법 |
| --- | --- | --- |
| DB | - 프로젝트 DB 관리 | - MySQL DBMS 8.0으로 구축 |
| Client | - 프로젝트 프론트 엔드 | - React 19.2.4로 구축 |
| Server | - 프로젝트 백엔드 | - Spring Boot 3 (3.5.10)으로 구축 |
| External | - AI (LLM) API - GitHub API - Cloud Storage | - Gemini Pro API로 구축 - GitHub OAuth 3.0으로 구축 - AWS S3로 구축 |

5. 조직구성 및 업무분장

| 팀원명 | 역할 및 할 일 |
| --- | --- |
| 강승태 | - DB 설계 (Task, Daily Report) - WebSocket API - Task API - Daily Report API - Sidebar API - Alarm API - Toast Notification 구현 - UI 디자인 및 구현 |
| 이건희 | - DB 설계 (Project, Issue) - Project API - Issue API - GitHub API - Project Member API - Project Scheduler API - Alarm API - GitHub API - UI 디자인 및 구현 |
| 이경훈 | - DB 설계 (User, Final Report) - CI/CD (프로젝트 결과 AWS EC2 배포) - Auth API - User API - Final Report API - S3 API - JWT API - Alarm API - GitHub API - UI 디자인 및 구현 |

6. 기대효과 및 활용분야

1) 기대효과

- 개발 업무 효율성 극대화: 개발자가 매일 수동으로 작성하던 업무 일지를 GitHub 커밋 로그 기반으로 자동 생성함으로써, 보고서 작성에 소요되는 비생산적인 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다..

- 객관적인 성과 관리: 기억에 의존한 주관적인 보고가 아닌, 실제 코드 기여도와 활동 내역(커밋 수, 이슈 해결 건수)을 기반으로 한 정량적 데이터로 프로젝트 기여도를 투명하게 파악할 수 있습니다.

- 맥락 중심의 커뮤니케이션: 일반 메신저와 달리 각 Task와 Issue별로 채팅방이 분리되어 있어, 업무 히스토리 파악이 용이하고 불필요한 의사소통 비용을 절감합니다.

- AI 기반 품질 향상: AI가 작성된 코드를 분석하고 리포트 내용을 첨삭해줌으로써, 더욱 논리적이고 정돈된 형태의 프로젝트 산출물을 확보할 수 있습니다.

2) 활용분야

- 소프트웨어 개발 교육 기관: 부트캠프나 교육 과정에서 훈련생들의 프로젝트 진행 상황을 교사가 실시간으로 모니터링하고, 학생들의 코드 활동량을 정량적으로 평가하는 LMS 보조 도구로 활용.

- SI/SM 기업 및 스타트업: 다수의 프로젝트가 동시다발적으로 진행되는 환경에서 PM(Project Manager)이 개발자들의 일일 진척도를 한눈에 파악하고 리소스를 관리하는 협업 툴로 도입.

- 원격/재택 근무 개발팀: 물리적으로 떨어져 있는 팀원 간의 업무 상황을 GitHub 데이터 기반으로 실시간 동기화하여, 비대면 환경에서도 밀도 높은 협업 환경 제공.